手持式测力仪小程序开发合作合同

鉴于甲方委托乙方开发“手持式测力仪数据可视化与管理系统”微信小程序（以下简称“本项目”），双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目内容

1.1 项目名称：手持式测力仪数据可视化与管理系统微信小程序

1.2 开发依据：以甲方确认的《附件一：测力仪小程序技术文档》（以下简称“技术文档”）为准，该文档作为本合同附件，具有同等法律效力。

1.3 主要功能包括但不限于：

- 蓝牙通信连接与高频（300Hz）实时数据接收；

- 力值与角度的动态曲线绘制（支持拖拽、缩放、点选查看）；

- 自动触发测量逻辑（含动态基准线、阈值判断、超时保护）；

- 测量指标计算（峰值、RFD、保持时间、百分比差异等）；

- 本地数据存储、CSV导出、历史记录展示；

- 阶段二支持云端同步（基于微信云开发）及IMU角度测量功能。

二、开发周期与交付

2.1 总开发周期：15个工作日，自乙方收到首付款之日起计算。

2.2 分阶段交付：

阶段一：完成本地测量、可视化、数据存储及模拟测试工具；

阶段二：完成云端同步与IMU功能。

2.3 交付物包括：

- 源代码：完整微信小程序源代码；

- 模拟测试工具：提供Python或Qt编写的模拟器源码及使用说明；

- 使用手册：简易PDF文档，说明如何连接设备、如何查看历史数据；

- 演示视频：在模拟环境下的全功能演示视频。

三、项目费用与支付方式

3.1 本项目总费用为人民币 ¥10,000元（大写：壹万元整）。明细如下：

| 序号 | 费用项 | 内容说明 | 金额(RMB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端架构与交互设计 | 界面搭建、三视图逻辑、响应式布局等 | 2,000 |
| 2 | 核心通信与算法移植 | 蓝牙封装、二进制解析、计算测量结果等 | 4,000 |
| 3 | 数据存储与云服务 | 本地缓存策略、云数据库开发 | 3,000 |
| 4 | 测试与交付工具 | PC端模拟器开发、真机联调 | 1,000 |
| 5 | 合计 |  | 10,000 |

3.2 付款方式采用 4-4-2分期支付：

首付款（40%）：¥4,000元，合同签订后3日内支付，项目正式启动；

进度款（40%）：¥4,000元，阶段一开发完成并提供体验版及演示视频后支付；

尾款（20%）：¥2,000元，项目全部交付、验收合格后5个工作日内支付。

3.3 乙方收款账户信息：

开户名：_____赵晴阳_____________

开户行：___北京北太平庄支行_____

账号：____ 6214831061863996 ____

注：如甲方后续需启用正式云服务（非调试环境），相关服务器/云资源费用由甲方自行承担。

四、验收标准

4.1 功能验收：所有功能符合技术文档描述；

4.2 性能验收：在300Hz（暂定，具体与甲方协商）采样率下，曲线绘制流畅，无明显卡顿，手机发热在正常范围内；

4.3 数据准确性：RFD、峰值等计算结果与PC端/Excel一致（允许合理浮点误差）；

4.4 验收期：甲方应在收到交付物后5个工作日内完成验收并书面确认，逾期视为验收通过。

五、知识产权与保密

5.1 项目源代码及相关文档的知识产权在甲方付清全款后归甲方所有；

5.2 乙方不得将本项目代码、设计或甲方业务信息用于其他项目或向第三方披露；

5.3 本条款在合同终止后持续有效。

六、售后服务

6.1 乙方提供30个自然日免费维保期，覆盖：

- UI细节微调（累计≤1人天）；

- 功能逻辑Bug修复（如闪退、计算错误、流程阻塞等）。

6.2 用户需求变更（新增功能、重大需求变更等）处理流程：

- 客户提交书面变更需求；

- 开发方在1个工作日内评估技术可行性及预估工时；

- 双方确认费用及新交付时间。

七、违约责任

7.1 甲方逾期付款，每延迟一日按应付款项的0.1%支付违约金；

7.2 乙方无故延期交付，每延迟一日按已收款的0.1%支付违约金；

7.3 因不可抗力导致延误，双方协商解决。

八、其他

8.1 双方同意通过“法大大电子合同”平台（微信小程序）以电子签名方式签署本合同。该电子合同与纸质合同具有同等法律效力；

8.2 未尽事宜，可签订补充协议；

8.3 争议解决：双方协商不成，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

甲方（委托方）：

签名：________________

日期：________________

乙方（开发方）：

签名：________________

日期：________________

九、附件一：测力仪小程序技术文档

项目名称：手持式测力仪数据可视化与管理系统

报价日期：2026.2.10

制作人：ark

本项目旨在开发一款配套手持测力仪使用的微信小程序，用于替代现有的web/上位机软件。系统需在高频数据传输环境下，保证曲线绘制的流畅性与数据的准确性，并支持数据缓存对比。

## 9.1、核心技术难点：

- 高频通信：基于蓝牙协议的实时数据接收。

- 数据可视化：力值与角度的实时动态曲线绘制（支持拖拽、缩放、回放、点选查看数值）。

- 数据管理：支持本地存储（一阶段）与云端同步（二阶段）。

## 9.2、具体需求(2.24_v5)：

| ### 序号 | ### 类别 | ### 需求名称 | ### 具体需求描述 | ### 方案 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 通信 | ### 通信方式(蓝牙/wifi) | 是否需要更改 | ### 硬件支持的话建议更换为蓝牙，避免了wifi 连接设备测量后，需要手动切换wifi上传云端，用户体验更丝滑。确认更换为蓝牙。 | ### -- |
| ### 2 | ### 算法 | ### 算法移植 | ### 预计不需要,因为信号受到干扰之后会影响数据传输从而出现丢包),最好是在固件端就将算法固定 | ### 好的，保持现在状态不变，硬件直接上传处理过的数据，能有效避免传输干扰带来的数据波动。小程序端将主要做数据的二次计算（峰值等）和可视化展示，可以提升系统的反应速度。已确认不移植 | ### -- |
| ### 3 | ### 需求 | ### 单次数据收集 | 触发阈值(动态基准线+5N/1kg) 动态基准指标: —1.开机后n=xxx均值 —2.来自用户归零 | ### 1.开机：指“小程序连接上设备，并收到第一帧有效数据”的时刻。若未连接，小程序会提示用户连接蓝牙/WiFi。若连接成功，加入“连接成功”等提示字样。 ### 2.动态基准： ### 场景 A (开机)：连接成功后，自动采集前 200ms (约60个点@300Hz) 的数据，计算均值作为基准（去除零点漂移）。采集时间(200ms)可先粗定一个数值，后期可调试更改。 ### 场景 B (手动归零)：用户点击“归零”按钮时，同样采集接下来200ms的均值，更新基准线。对于角度：点击归零后，会把这个角度先归零到0度（把偏差算好了记下来），后面测试时上传的数据（会先减去偏差）就反应的是角度的变化了，都是相对值了。 ### 3. 触发阈值 ### 当前值 > (基准线 + 5N/1kg) 时，判定为测量开始。 | ### 3.触发阈值：+5N/kg是预想，用户接触时，设备如果是从墙上/固定点取下，会产生部分小压力所导致数据不准。我们可以设计为在“开始测量后”进行计算动态基准，则不需要+5N/kg了。 ### 固件传给上层的力的单位就是N（F=mg） |
| ### 4 |  | ### 采集窗口 | ### 触发收集后,等待采样样本回落阈值下并持续50ms | ### 1. 结束条件： 当前值 < 阈值且持续50ms (约 15 个点)。 ### 2.超时保护： ### (新增建议)：为了防止传感器异常导致数值一直降不下来（程序一直处于“测量中”状态），建议增加一个 60秒的强制超时。如果 60秒还没结束，小程序自动停止测量并报警“传感器读数异常”。60秒可先粗定，后期调试可更改。 | ### -- |
| ### 5 |  | ### 输出指标 | 力传感器方向:力量峰值、RFD、保持时间、百分比差异(暂时预计这么多) ### IMU方向:角度变化(需换算)、运动时间 | ### 1.力量峰值： ### 取本次测量时间段内的最大值。 ### 2.RFD： ### 取力值上升段最陡峭部分的斜率，默认使用0-200ms内的力值差/时间差，计算平均斜率。后期可增加0-100ms可选时间窗口、增加“窗口内最大斜率”，作为后续服务收费类项目。 ### 3. 百分比差异： ### 默认展示单次loop内峰值差异，并增加“差异>=10-15 15-20%”的提示。百分比的计算公式：两次测量峰值差/两次测量最大的峰值。 ### 4.IMU方向。 ### 5.运动时间： ### 软件：收集到数据开始时刻（需要超过阈值）-数值回落触发阈值以下的持续时间； ### 用户：动作开始-动作结束的时间段。需要超过阈值才采集，防止口令以及动作反应时间的差值，导致数据不正确。 ### 6. 保持时间： ### 双阈值滞回：如>=0.9peak为开始计时的时刻，<0.85peak为结束计时的时刻，如果后面又有>=0.9peak的时刻了，以第一次为准或者弹窗提示重新测量。 | ### 4. IMU方向： ### 如果固件方便计算，建议在固件内进行简易互补滤波计算角度，直接上传角度给上层。这里的计算最好由底层进行。下位机只上传一个变化最大的方向的角度。 |
| ### 6 |  | ### 防噪 | ### -- | ### 1.建议固件端进行一些低通滤波处理，平滑一些高频抖动。 ### 2.小程序端可加异常值检测，如10ms内力值变化超过 500N标记为异常值，不影响RFD 和峰值计算。需要真机调试来调整小程序端的滤波力度，可开放接口用于后期调试。 | ### -- |
| ### 7 | ### 功能 | ### 测量逻辑 | 一个loop中进行两次测量(第二次可选),结束后自动进行对比(如无第二次,则输出结果) | ### 流程为： ### 测量1 -> 结束 -> 弹窗“是否测第二次？” -> (是) -> 测量2 -> 结束 -> 自动出对比报告。 ### 如果用户选(否)，则直接出单次报告。 | ### -- |
| ### 8 |  |  | 结束一次后进行弹窗询问是否进行下一次测量 | ### 是指上一条描述中的，在一个loop中的第二次测量需要弹窗询问 | ### -- |
| ### 9 |  | ### 自动命名策略(L/R-上肢/下肢-时间) | -- | ### 1.在“开始测量”前，增加一个简单的选项卡： ### [ 左侧 / 右侧 ] ### [ 上肢 / 下肢 ] 必须用户自行选择 ### 2.时间来源：建议优先使用手机系统时间。 | ### -- |
| ### 10 | ### 阶段1 | ### 是否需要解析数据 | 能否使用CSV进行表格绘制,从而降低数据流解析? | ### 1.实时曲线绘制采用二进制流解析；测量结束后，可将数据转存为 CSV 文件，方便用户通过微信分享或导出到 Excel 分析。这两者并行的，不冲突。 ### 2.需要增加保存原始数据为csv的功能 | ### -- |
| ### 11 |  | ### 图表开发 | 绘图性能(手机机型选择—不卡顿、崩溃) | ### 采用Canvas 2D，利用手机 GPU加速。差不多的苹果&中低端安卓机基本都没有运行压力。 | ### -- |
| ### 12 |  |  | 渲染模型,数据结构的选择 | ### 1. 渲染模型：LOD。长时测量（如超过 1分钟）自动抽稀显示，放大查看细节时加载全量数据。 ### 2. 数据结构：环形缓冲区或者队列，避免内存无限增长。 | ### -- |
| ### 13 |  |  | 点选类型 | ### ECharts 自带 tooltip，手指按住曲线就能显示该点的数值 | ### -- |
| ### 14 |  |  | 帧率选择 | ### 1. 30/60Hz比较常见，300Hz的采集率则60Hz的刷新率每次重新画5个点，负载很低。 ### 2. 并且数据接收和界面渲染分离，比如50Hz (20ms )一次存入 Buffer，30或者60Hz渲染一次画面，只画最新的全部点（或者降采样）。 | ### -- |
| ### 15 |  |  | 这个小程序 在移动端（手机、平板）和pc端的适配 需不需要考虑？ 设计之初没有考虑到需要使用pc 再一个就是手机和平板的适配 是否一样 | ### 1.适配主要是UI界面自动放缩吗，这块我们用Flex 布局，可以支持根据屏幕比例自动放缩。 ### 2.竖版显示的话，不论是手机、平板、pc端都支持显示，在平板上就是字会等比例放大的效果 （相当于大屏幕的手机），Pc端的话是弹出来一个和手机差不多大的一个竖屏的小程序页面，体验上和手机端操作一样。 ### 3.如果pc端要做横屏全屏幕显示的话，整个ui就需要重新设计了，这部分工作量会比较大，目前的报价是没考虑这部分的，建议一二阶段先以手机竖屏小程序效果为准。 | ### -- |

## 9.3、UI界面需求整理：

用户提供的UI界面设计参考图

1.MMT卡片：

- 左侧的数据显示区(550N)，是显示力峰值、RFD等输出指标。

- 右侧的曲线是实时绘制的力值曲线。

- 若一个loop中有第二次测量，继续绘制曲线。

- 归零按钮分为短按和长按。单个loop中，短按负责计算基准线，长按需要把曲线、数据显示区都清空。

2.最近测试卡片：

- 左侧显示两次历史测量的力峰值差异。

- 右侧曲线是用历次数据的力峰值连线，最多连接5次历史数据成曲线。

- 可以显示历史测量数据的详细信息（如RFD、保持时间等输出指标），如手指悬停到曲线的点上，把历次的输出指标全部显示出来这样。

3.ROM卡片

- 这里是固定做两个页面（左/右）。

- 以左界面为例，45°意思是显示当次的imu角度。右边的曲线是历次的imu角度的连线（最大角度，且连线最大支持3-5次）。并且给出最近两次imu角度的趋势分析（10°），最大计算5次的差异。

4.imu功能（二阶段实现）：希望做成苹果测量仪类似的。

- 界面如下：

| 初始测量角度 | 点击一次后，归零 | 再次点击，切换回之前的角度 |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 功能：在活动到一定角度后，点击中心区域可以重新归零。再点击就又切换回之前的角度了。